## Slide 1: ADC-SP
Alternative DroneControl – Software Project
Sebastian von Dahlen, Andreas Ruppel, Dominik Cuber und Marcel Vossebein

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung
Voraussetzungen
Verlauf
Aktueller Stand
  Design
  Bluetooth
  Wlan Connection
Was noch zu tun ist:

## Slide 3: Zielsetzung
Myo Armband Steuerung für die Drohne Parrot 2.0
Smartphone/PC als Zwischenhändler
  Bluetooth Connection zum Myo Armband
  Wlan Connection zur Drohne
  Übertragen von Befehlen aus verschiedenen Quellen
Zusatz: Sprachsteuerung

## Slide 4: Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung: QT-Framework
Myo API
OS: Windows, Linux (und OSX)
Gewählte Programmiersprache: C++

## Slide 5: Verlauf
Zunächst mit 5 Mitgliedern gestartet
Smartphone als Zwischenmedium?
Sprachsteuerung mit Android
QML oder Widget
Programmstruktur geändert
Welches Betriebssystem?

## Slide 6: Erstes Design

## Slide 7: Aktueller Stand - Design

## Slide 8: Aktueller Stand - Wlan
Wlan Connections vorhanden
Noch nicht getestet

## Slide 9: Aktueller Stand - Wlan
Keine Windows QT 5.7 Bluetooth Unterstützung
Myo API ist nicht für Linux geeignet
QT Entwicklungsumgebung
Mit Myo Connect Verbindung stabil

## Slide 11: Was noch zu tun ist
Wlan Connection ausführlich testen
Bluetooth SDK einbinden
Eigene Befehle erstellen
Befehlsmanger erstellen
Sprachsteuerung realisieren (CMU Sphinx)